Diagramme de Gantt

Groupe 3 :

Kerrad Mamed (chef de projet), Lassalle Quentin, Rafiq Adil, Fadhloun Anis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Début | Durée | Etudiant(s) en charge |
| Tâche A | lundi 8 septembre 2014 | 12 heures | Kerrad Mamed, Lassalle Quentin |
| Tâche B | lundi 15 septembre 2014 | 4 heures | Lassalle Quentin |
| Tâche C | lundi 15 septembre 2014 | 4 heures | Kerrad Mamed |
| Tâche D | lundi 8 septembre 2014 | 4 heures | Rafiq Adil |
| Tâche E | lundi 15 septembre 2014 | 8 heures | Fadhloun Anis |

Tâche A : « Adapter le code de l'application du «Festival de musique» pour les besoins de la M2L »

Tâche B : «  Ajouter des validations coté serveur pour sécuriser les informations reçues par formulaire »

Tâche C : « Ajouter des validations coté client pour sécuriser les informations reçues par formulaire »

Tâche D : « Migrer le code de l'application vers HTML5 »

Tâche E : « Mettre à jour le design avec Bootstrap »